Informe Final

Para realizar este proyecto, una vez que los docentes nos proporcionaron las consignas del Trabajo Practico N°1, nos empezamos a reunir una vez por semana todos los viernes para poder definir qué proyecto íbamos a realizar y una vez definido, empezamos con el desarrollo del Trabajo Practico.

A partir del 24 de mayo del corriente año, comenzamos a programar, ya que teníamos más o menos definido el diagrama de clases que se fue ampliando mediante el desarrollo del proyecto. A partir de esta fecha nos empezamos a reunir todos los viernes y sábados hasta el día de la presentación final, y pasábamos entre 5 y 7 horas.

Las reuniones las realizamos en base a que cada integrante esté disponible en ese horario, así podíamos estar todo el grupo junto y avanzar conjuntamente. El tiempo invertido en la realización del proyecto fue aproximadamente de 28 horas.

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo Realizado |
| 24/05/18 | Dividimos las tareas, para que cada integrante pudiera enfocarse en un parte fundamental del programa. Terminado este día teníamos creadas las clases y un prototipo de las vistas. |
| 26/05/18 | Distribuimos las clases en sus respectivos paquetes y comenzamos a agregar funcionalidad en las clases relacionadas al Modelo y Vista. |
| 01/06/18 | Combinamos las partes individuales de cada integrante y comenzamos a diseñar la interfaz de comunicación entre los componentes (Controlador). |
| 02/06/18 | Hicimos una refactorización completa del programa |
| 08/06/18 | Probamos el funcionamiento del programa, detectamos algunos bugs con respecto a la vista y a la música en ejecución. |
| 09/06/18 | Terminamos de testar el funcionamiento del programa y detectamos un bug con respecto a la opción de “Volver a jugar”, el cual pudimos repararlo rápidamente. |

Las lecciones que nos dejó este proyecto fue que logramos afianzarnos más como equipo de trabajo, conociéndonos más como personas, enfrentar un problema en equipo y tomar decisiones en conjunto para encontrar una solución más rápido y efectiva que tenga el consenso de los 3.

El error que cometimos fue que no comenzamos antes a desarrollar el proyecto, ya que algunas de las cosas que definimos y detallamos en el Trabajo Practico N°1, no las pudimos llegar a completar con éxito por falta de tiempo.